BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TIẾN ĐỘ

Đối chiếu sản phẩm đã xây dựng với Đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên đề tài | Nghiên cứu và xây dựng nền tảng website dịch vụ nhà hàng và cho thuê không gian sự kiện F&B tích hợp hệ thống gợi ý và trợ lý AI thông minh trên nền tảng Spring Boot, ReactJS và SQL |
| Sinh viên thực hiện | Phạm Trần Tuấn Anh — MSSV 21130004 — Lớp DH21DTA |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Thị Phương Trâm |
| Đề cương đối chiếu | DeCuongTieuLuan_PhamTranTuanAnh_06082026.pdf |
| Ngày lập báo cáo | 19/08/2026 |

# 1. Lưu ý quan trọng về hai bản đề cương

Trong thư mục doc hiện có hai bản đề cương với nội dung khác nhau đáng kể:

- Bản DOCX: đề tài website dịch vụ F&B thông thường, không nhắc tới trí tuệ nhân tạo.

- Bản PDF ngày 06/08/2026: bổ sung hệ thống gợi ý và trợ lý AI thông minh ngay trong tên đề tài.

Bản PDF là bản đúng để đối chiếu. Toàn bộ mã nguồn hiện tại được xây dựng theo bản DOCX, do đó hai chức năng trọng tâm của bản PDF là hệ thống gợi ý và trợ lý AI hiện chưa được triển khai.

# 2. Đối chiếu mục tiêu cụ thể

Theo mục 5.2 của đề cương, gồm 9 mục tiêu cụ thể.

| STT | Mục tiêu theo đề cương | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghiên cứu kiến trúc web full-stack Spring Boot, ReactJS, SQL — mở rộng, bảo mật, hiệu năng cao | Xong | Backend 3 tầng theo module, frontend Redux Toolkit |
| 2 | Xây dựng website giao diện trực quan, đáp ứng nhiều thiết bị, tìm kiếm, xem thực đơn, chọn không gian, đặt trực tuyến | Một phần | Đã xong chức năng. Chưa kiểm tra thật trên điện thoại và máy tính bảng |
| 3 | Thiết kế CSDL: người dùng, khách hàng, nhà hàng, không gian, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc, thanh toán, đánh giá, lịch đặt chỗ | Một phần | Có 7/9 nhóm bảng. Thiếu bảng thanh toán và lịch đặt chỗ |
| 4 | Chức năng quản trị: người dùng, phân quyền, không gian, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc, lịch đặt, báo cáo và thống kê | Một phần | Chỉ quản trị đơn đặt tiệc đầy đủ. Thống kê mới đếm số đơn theo trạng thái |
| 5 | Xác thực và phân quyền người dùng bằng JWT | Xong | Có access token, refresh token xoay vòng, 3 nhóm quyền |
| 6 | Tích hợp hệ thống gợi ý đề xuất không gian, thực đơn, gói dịch vụ | Chưa làm | Chưa có dòng code nào |
| 7 | Xây dựng trợ lý AI tư vấn, giải đáp câu hỏi, hướng dẫn đặt tiệc | Chưa làm | Chưa có dòng code nào |
| 8 | Tích hợp Google Maps API hiển thị vị trí nhà hàng | Một phần | Đã viết thành phần nhúng bản đồ, còn thiếu khóa API |
| 9 | Đánh giá hệ thống: kiểm thử chức năng, đánh giá hiệu năng, trải nghiệm người dùng | Một phần | Có 12 kiểm thử tự động. Chưa đánh giá hiệu năng |

# 3. Đối chiếu chức năng sản phẩm

Theo mục 9 của đề cương, phần nền tảng website.

| Chức năng theo đề cương | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Đăng ký, đăng nhập, xác thực Spring Security và JWT | Xong |  |
| Quản lý thông tin cá nhân và phân quyền | Một phần | Phân quyền xong. API hồ sơ cá nhân có, chưa có giao diện |
| Quản lý không gian sự kiện, thực đơn, gói dịch vụ, đơn đặt tiệc | Một phần | Phía khách xem đủ. Quản trị chỉ có đơn đặt tiệc |
| Quản lý lịch đặt | Chưa làm | Chưa có màn hình lịch theo ngày hoặc tháng |
| Tìm kiếm, lọc không gian và gói dịch vụ | Một phần | Không gian lọc theo số khách, loại, giá. Gói dịch vụ chưa có lọc |
| Xem thông tin chi tiết | Một phần | Có API chi tiết không gian, chưa có trang riêng |
| Đặt tiệc trực tuyến và theo dõi trạng thái đặt chỗ | Xong | Form 3 bước, tính giá tự động, tra cứu bằng mã đơn |
| Hệ thống gợi ý | Chưa làm |  |
| Trợ lý AI | Chưa làm |  |
| Đánh giá dịch vụ: khách xem và gửi đánh giá | Một phần | Gửi được qua API. Chưa có trang xem đánh giá |
| Google Maps hiển thị vị trí | Một phần | Thiếu khóa API |
| Giao diện responsive máy tính, máy tính bảng, điện thoại | Một phần | Bố cục tự co giãn, chưa kiểm tra trên thiết bị thật |

# 4. Đối chiếu tài liệu báo cáo

| Tài liệu theo đề cương | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tổng quan công nghệ sử dụng: Spring Boot, ReactJS, SQL, Spring Security, JWT, Google Maps API và ứng dụng AI | Chưa làm |  |
| Tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu và các chức năng chính | Một phần | Kiến trúc đã mô tả trong README của dự án |
| Báo cáo kết quả triển khai, kiểm thử và đánh giá hệ thống | Chưa làm |  |

# 5. Danh sách hạng mục còn thiếu

## 5.1. Nhóm bắt buộc — nằm trong tên đề tài

- Hệ thống gợi ý: đề xuất không gian, thực đơn, gói dịch vụ theo nhu cầu, sở thích hoặc lịch sử khách hàng.

- Trợ lý AI: tư vấn dịch vụ, giải đáp câu hỏi thường gặp, cung cấp thông tin thực đơn, sức chứa, chi phí và hướng dẫn quy trình đặt tiệc.

## 5.2. Nhóm thuộc mục tiêu cụ thể

- Bảng thanh toán trong cơ sở dữ liệu và luồng ghi nhận thanh toán.

- Lịch đặt chỗ: màn hình xem lịch theo ngày hoặc theo tháng.

- Quản trị thực đơn và gói dịch vụ: hiện chưa có cả API lẫn giao diện.

- Báo cáo và thống kê: mới đếm số đơn theo trạng thái, chưa có doanh thu và tỉ lệ lấp đầy.

- Đánh giá hiệu năng hệ thống.

## 5.3. Nhóm đã có API, còn thiếu giao diện

- Trang xem đánh giá của khách hàng.

- Trang hồ sơ cá nhân.

- Trang chi tiết một không gian sự kiện.

- Bộ lọc cho gói dịch vụ.

## 5.4. Nhóm nội dung và tài liệu

- Hình ảnh thật cho không gian, món ăn và thư viện ảnh. Hiện đang dùng khối màu giữ chỗ.

- Khóa Google Maps API.

- Ba mục tài liệu báo cáo nêu ở phần 4.

- Kiểm tra giao diện trên thiết bị thật.

- Chạy thử triển khai bằng Docker.

# 6. Đề xuất hướng nâng cấp

## 6.1. Hệ thống gợi ý

Mục 6.2 của đề cương đã giới hạn phạm vi: xây dựng dựa trên các tiêu chí và dữ liệu của người dùng, không nghiên cứu mô hình học sâu hoặc hệ thống gợi ý quy mô lớn. Do đó không cần áp dụng học máy.

Hai hướng triển khai phù hợp:

- Gợi ý theo tiêu chí: khách nhập số khách, loại sự kiện và ngân sách, hệ thống chấm điểm từng không gian và gói tiệc rồi xếp hạng, kèm lý do đề xuất.

- Gợi ý theo lịch sử: khai thác bảng đơn đặt tiệc để tìm tổ hợp không gian và gói tiệc được chọn nhiều nhất cho từng loại sự kiện.

Dữ liệu cần thiết đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu hiện tại: sức chứa, giá thuê, loại không gian, loại sự kiện và lịch sử đơn đặt.

## 6.2. Trợ lý AI

Đề cương giới hạn trợ lý AI hoạt động trong phạm vi dữ liệu của hệ thống và không thay thế hoàn toàn nhân viên tư vấn. Mục 6.2 cũng nêu rõ dịch vụ AI của bên thứ ba chỉ tích hợp ở mức minh họa.

| Phương án | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Gọi API mô hình ngôn ngữ, nạp kèm dữ liệu thực đơn, không gian và bảng giá vào ngữ cảnh | Trả lời tự nhiên, đúng tinh thần đề cương, gây ấn tượng khi trình bày | Phát sinh chi phí, cần khóa API, phụ thuộc kết nối mạng |
| Chatbot nhận diện ý định định sẵn rồi truy vấn cơ sở dữ liệu | Không tốn phí, chạy độc lập, dễ giải thích cơ chế | Câu trả lời cứng nhắc, phải liệt kê trước các tình huống |

Đề xuất chọn phương án gọi API mô hình ngôn ngữ nhưng giới hạn phạm vi trả lời trong dữ liệu hệ thống, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng khi không kết nối được.

## 6.3. Thanh toán

Vì đề cương cho phép tích hợp ở mức minh họa, không cần kết nối cổng thanh toán thật. Chỉ cần bổ sung bảng lưu thông tin thanh toán gồm số tiền, phương thức, trạng thái và mã giao dịch, kèm màn hình xác nhận đã thu tiền cọc dành cho nhân viên.

# 7. Thứ tự ưu tiên đề xuất

| Ưu tiên | Hạng mục | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống gợi ý | Nằm trong tên đề tài. Dữ liệu đã có sẵn, phạm vi cho phép không dùng học sâu |
| 2 | Trợ lý AI | Nằm trong tên đề tài. Gây ấn tượng nhất khi trình bày |
| 3 | Bảng thanh toán mức minh họa | Nằm trong mục tiêu. Phạm vi cho phép làm ở mức minh họa |
| 4 | Trang xem đánh giá và hồ sơ cá nhân | API đã sẵn sàng, làm nhanh |
| 5 | Quản trị thực đơn, gói dịch vụ, lịch đặt | Thuộc mục tiêu 5.2 |
| 6 | Khóa Google Maps, ảnh thật, kiểm tra responsive | Chi phí thấp, cải thiện hình thức rõ rệt |
| 7 | Đánh giá hiệu năng | Cần cho chương kiểm thử của báo cáo |

# 8. Nội dung cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn

- Xác nhận bản PDF ngày 06/08/2026 là bản đề cương chính thức, thay thế bản DOCX.

- Thống nhất mức độ triển khai của trợ lý AI: gọi API mô hình ngôn ngữ hay chatbot theo ý định định sẵn.

- Thống nhất mức độ triển khai của chức năng thanh toán trong phạm vi minh họa.

- Xác nhận phạm vi báo cáo đánh giá hiệu năng cần đạt tới mức nào.